ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
XÂY DỰNG NỀN TẢNG E-LEARNING TIẾNG ANH
TÍCH HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

ReactJS + Django REST Framework + PostgreSQL + AI/LLM
Phạm vi: Đồ án cá nhân – Modular Monolith, không sử dụng Microservices

1. Tên đề tài

Xây dựng nền tảng E-learning tiếng Anh tích hợp trí tuệ nhân tạo hỗ trợ học tập và cá nhân hóa lộ trình.

English: Development of an AI-Integrated English E-learning Platform for Intelligent Learning and Personalized Learning Paths.

2. Định hướng cho đồ án cá nhân

Vì thực hiện một mình, hệ thống dùng Modular Monolith thay cho Microservices. Mục tiêu là một sản phẩm hoàn chỉnh, có chiều sâu và đủ khả năng giải thích khi bảo vệ.

Một Django backend + một PostgreSQL database.

ReactJS + TypeScript
        ↓ HTTPS / REST API
Django REST Framework
 ├── Accounts
 ├── Courses
 ├── Learning
 ├── Assessments
 ├── AI
 │    ├── Tutor Agent
 │    ├── AI Quiz Generator
 │    └── LLM Service / Tools
 ├── Recommendations
 └── Quiz Import
        ↓
PostgreSQL
AI Module → LLM API

Chia Django thành các app/module rõ ràng nhưng chạy trong cùng ứng dụng.

AI nằm trong AI module của Django; React không gọi AI provider trực tiếp. AI module gồm 1 AI Agent chính (AI English Tutor) và các AI service hỗ trợ.

Làm E-learning core trước rồi mới tích hợp AI.

Không đưa Microservices, API Gateway, Kubernetes, gRPC hoặc nhiều database vào phạm vi chính.

Celery + Redis chỉ là tùy chọn khi cần xử lý background job; không thuộc MVP.

RAG/pgvector, speech AI và các mô hình ML nâng cao chỉ là phần mở rộng nếu còn thời gian.

3. Mục tiêu và phạm vi

Quản lý Student, Teacher, Admin.

Course → Chapter → Lesson → Material.

Enrollment và learning progress.

Quiz, question, option, attempt, scoring.

AI English Tutor Agent.

AI sinh câu hỏi.

Cá nhân hóa lộ trình dựa trên kết quả học tập bằng Learning Analytics + Rule-based Recommendation.

Teacher upload XLSX/CSV → tự động tạo quiz → preview → publish.

Authentication, authorization, validation, testing và deployment.

4. Kiến trúc hệ thống

ReactJS + TypeScript
        ↓ HTTPS / REST API
Django REST Framework
 ├── Accounts
 ├── Courses
 ├── Learning
 ├── Assessments
 ├── AI
 │    ├── Tutor Agent
 │    ├── AI Quiz Generator
 │    └── LLM Service / Tools
 ├── Recommendations
 └── Quiz Import
        ↓
PostgreSQL
AI Module → LLM API

Đây là Modular Monolith: module được tách rõ về trách nhiệm nhưng không phải các service độc lập.

5. Công nghệ

| Thành phần | Công nghệ | Mức độ |
| --- | --- | --- |
| Frontend | ReactJS + TypeScript | Bắt buộc |
| UI | bootstrap CSS | Khuyến nghị |
| Backend | Python + Django + Django REST Framework | Bắt buộc |
| Database | PostgreSQL | Bắt buộc |
| ORM | Django ORM | Bắt buộc |
| Auth | JWT + Refresh Token | Bắt buộc |
| AI | LLM API | Bắt buộc |
| Excel/CSV | openpyxl / pandas | Bắt buộc |
| API Docs | Swagger/OpenAPI | Khuyến nghị |
| Testing | Pytest + Django Test + React Testing Library | Khuyến nghị |
| Background | Celery + Redis | Tùy chọn |
| RAG | pgvector | Tùy chọn |
| Deployment | Docker | Sau khi core hoàn thiện |
| Version control | Git + GitHub | Bắt buộc |
| Diagram | Draw.io / PlantUML | Bắt buộc |
| UI | Figma | Khuyến nghị |

6. Chức năng

6.1 Student

Register/Login/Profile

Xem và lọc khóa học

Đăng ký(mua) khóa học

Học lesson và theo dõi progress

Làm quiz, xem điểm và đáp án

AI Tutor Agent và giải thích lỗi

Xem skill score và recommendation

6.2 Teacher

CRUD Course/Chapter/Lesson

Tạo khóa học (bán hoặc free tùy giáo viên) và upload video lên từng bài học ( trong 1 khóa sẽ có nhiều bài học)

Upload tài liệu

Tạo quiz thủ công

AI sinh quiz

Upload CSV/XLSX ngân hàng câu hỏi

Preview, chỉnh sửa, publish

Xem kết quả học viên

6.3 Admin

Quản lý User/Role

Quản lý Category/Course

Khóa/mở tài khoản

Thống kê cơ bản

7. Ba AI Feature cốt lõi

7.1 AI English Tutor Agent

Student → React → Django → AI Tutor Agent → Tools/LLM → lưu lịch sử → React.

Giải thích ngữ pháp

Từ vựng

Sửa câu

Ví dụ

Luyện hội thoại

Giải thích câu sai

API: POST /api/v1/ai/tutor/chat

AI Tutor Agent có thể sử dụng các tool nội bộ như get_user_progress(), get_skill_score(), get_current_lesson() và get_quiz_result() để trả lời dựa trên dữ liệu học tập thực tế.

7.2 AI sinh câu hỏi

Input: topic, level, số lượng, type và context. LLM trả JSON theo schema; backend validate; Teacher preview/edit/approve trước khi lưu/publish.

API: POST /api/v1/ai/quizzes/generate

7.3 Cá nhân hóa và Recommendation

Quiz score + wrong questions + completion + study time + topic + level → Learning Analytics → Skill Score → Weak Topic → Rule-based Recommendation.

Baseline có thể dùng: SkillScore = 0.6 × QuizScore + 0.2 × Completion + 0.2 × RecentPerformance. LLM chỉ hỗ trợ giải thích recommendation, không tự quyết định điểm.

7.4 Upload Quiz

Teacher upload XLSX/CSV

Kiểm tra file

Parse bảng

Map Topic/Question/Options/Answer

Validate

Group theo Topic

Quiz Builder tạo Quiz/Question/Option

Preview

Chỉnh sửa

Publish

- Với file có format chuẩn, dùng Python parser là chính xác nhất. AI chỉ hỗ trợ khi format không chuẩn hoặc cần semantic mapping.

Không triển khai AI tự chấm điểm trong MVP. Multiple Choice/True-False/Fill Blank dùng rule-based scoring; Writing/Speaking AI evaluation chỉ là hướng phát triển.

8. Database

| Bảng | Cột chính |
| --- | --- |
| users | id, email, password_hash, full_name, role, level, created_at |
| roles | id, name |
| categories | id, name, description |
| courses | id, category_id, teacher_id, title, description, level, status |
| chapters | id, course_id, title, order_index |
| lessons | id, chapter_id, title, content, video_url, order_index |
| materials | id, lesson_id, file_url, file_type |
| enrollments | id, user_id, course_id, enrolled_at, status |
| lesson_progress | id, user_id, lesson_id, completed, progress_percent, completed_at |
| quizzes | id, course_id/lesson_id, title, description, status |
| questions | id, quiz_id, topic, question_text, type, explanation, source |
| options | id, question_id, option_text, is_correct |
| quiz_attempts | id, quiz_id, user_id, score, started_at, submitted_at |
| attempt_answers | id, attempt_id, question_id, option_id, is_correct |
| ai_conversations | id, user_id, title, created_at |
| ai_messages | id, conversation_id, role, content, created_at |
| skills | id, name |
| user_skill_scores | id, user_id, skill_id, score, updated_at |
| recommendations | id, user_id, type, reason, target_course_id, target_lesson_id, score |
| import_jobs | id, teacher_id, file_url, status, total_rows, success_rows, error_rows |
| import_errors | id, import_job_id, row_number, error_message, raw_data |

9. ERD – quan hệ chính

User 1-N Enrollment; Course 1-N Enrollment.

Category 1-N Course; Course 1-N Chapter; Chapter 1-N Lesson.

Course/Lesson 1-N Quiz; Quiz 1-N Question; Question 1-N Option.

User 1-N QuizAttempt; QuizAttempt 1-N AttemptAnswer.

User 1-N AIConversation; AIConversation 1-N AIMessage.

User 1-N Recommendation.

User N-N Skill qua UserSkillScore.

Teacher 1-N ImportJob; ImportJob 1-N ImportError.

10. Class Diagram

Domain: User, Role, Course, Category, Chapter, Lesson, Material, Enrollment, LessonProgress, Quiz, Question, Option, QuizAttempt, AttemptAnswer, AIConversation, AIMessage, Skill, UserSkillScore, Recommendation, ImportJob, ImportError.

Services: AuthService, CourseService, LearningProgressService, QuizService, AITutorAgentService, AIQuizGeneratorService, RecommendationService, QuizImportService, FileParserService, LearningAnalyticsService, LLMService.

11. API

| Module | API tiêu biểu |
| --- | --- |
| Auth | POST /api/v1/auth/register; POST /api/v1/auth/login; POST /api/v1/auth/refresh |
| Courses | GET /api/v1/courses; GET /api/v1/courses/{id}; POST/PUT/DELETE /api/v1/courses/{id} |
| Lessons | GET /api/v1/courses/{id}/lessons; POST/PUT/DELETE /api/v1/lessons/{id} |
| Enrollment | POST /api/v1/courses/{id}/enroll; GET /api/v1/me/courses |
| Progress | POST /api/v1/lessons/{id}/complete; GET /api/v1/courses/{id}/progress |
| Quiz | GET /api/v1/quizzes/{id}; POST /api/v1/quizzes/{id}/attempts; POST /api/v1/attempts/{id}/submit |
| AI Tutor Agent | POST /api/v1/ai/tutor/chat |
| AI Quiz | POST /api/v1/ai/quizzes/generate |
| Recommendation | GET /api/v1/recommendations/me |
| Quiz Import | POST /api/v1/quiz-imports; GET /api/v1/quiz-imports/{id}; POST /api/v1/quiz-imports/{id}/publish |

12. AI Architecture

LLM dùng cho AI Tutor Agent và AI Quiz Generator. Learning Analytics/thuật toán dùng cho Skill Score, weak-topic detection và recommendation ranking. LLM chỉ giải thích recommendation; không cần tự train LLM.

AI Tutor Agent có thể sử dụng các tool đọc course/lesson/progress/quiz result. RAG là phần mở rộng: tài liệu → extract → chunk → embedding → vector store → retrieve → LLM.

13. Sơ đồ cần có

| STT | Sơ đồ | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| 1 | Context Diagram | Actor và hệ thống bên ngoài |
| 2 | System Architecture | React, Django, DB, AI |
| 3 | Use Case Diagram | Student/Teacher/Admin |
| 4 | ERD | Database |
| 5 | Class Diagram | Entity và service |
| 6 | Activity – Login/Register | Authentication |
| 7 | Activity – Learning | Học và progress |
| 8 | Activity – Quiz | Làm/nộp quiz |
| 9 | Activity – Personalized Learning | Analytics → recommendation |
| 10 | Activity – Upload Quiz | Upload → parse → publish |
| 11 | Sequence – Login | Authentication |
| 12 | Sequence – AI Tutor | React → Django → Tutor Agent → Tools/LLM → DB |
| 13 | Sequence – AI Generate Quiz | Teacher → AI Quiz → validation → DB |
| 14 | Sequence – Upload Quiz | Parser → Quiz Builder |
| 15 | Sequence – Personalized Learning | Data → skill → recommendation |
| 16 | Deployment Diagram | Triển khai |

14. Cấu trúc Django

backend/
├── config/
├── apps/
│   ├── accounts/
│   ├── courses/
│   ├── learning/
│   ├── assessments/
│   ├── ai/
│   ├── recommendations/
│   └── quiz_import/
├── common/
├── manage.py
└── requirements.txt

chia theo các thư mục như exception,pagination,permission,schemas,tests mỗi thư mục chức năng sẽ chứa model riêng ,serializer,urls,views

Mỗi app có thể có models.py, serializers.py, views.py/viewsets.py, services.py, permissions.py, urls.py và tests/. Logic nghiệp vụ nên đặt ở service thay vì dồn vào views.

15. Cấu trúc React

Refactor code tốt nhất có thế

frontend/src/
├── components/
├── layouts/
├── pages/
├── features/
│   ├── auth/
│   ├── courses/
│   ├── learning/
│   ├── quizzes/
│   ├── ai-tutor/
│   ├── recommendations/
│   └── quiz-import/
├── services/
├── hooks/
├── types/
├── routes/
└── utils/

16. Security và Testing

JWT + refresh token

Django password hashing

Role-based permissions

Validate file type/size/content

API key trong environment variables

Giới hạn prompt/upload

Log import/publish

Unit test service/parser/validator

Integration test API + PostgreSQL

AI output/schema tests và kiểm thử tool của Tutor Agent

End-to-end Teacher upload → publish → Student quiz

17. Lộ trình

| Giai đoạn | Công việc | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phân tích: mục tiêu, scope, actor, requirements | SRS |
| 2 | Thiết kế: Context, Use Case, ERD, Class, Sequence, Activity | Bộ sơ đồ |
| 3 | Django + DRF + PostgreSQL + JWT | Auth + API nền |
| 4 | Course/Chapter/Lesson/Enrollment/Progress | E-learning core |
| 5 | Quiz/Question/Option/Attempt/Score | Assessment |
| 6 | React tích hợp core | Website end-to-end |
| 7 | AI Tutor Agent | Agent + tool calling + chat |
| 8 | AI Quiz Generator | Sinh + validate + preview |
| 9 | Learning Analytics + Skill Score + Recommendation | Cá nhân hóa rule-based |
| 10 | XLSX/CSV Parser + Quiz Builder | Auto quiz import |
| 11 | Testing + Docker/deploy | Demo ổn định |
| 12 | Báo cáo + slide + screenshots | Bảo vệ |

18. MVP và phần mở rộng

MVP bắt buộc

Auth + Role

Course + Lesson

Enrollment + Progress

Quiz + Scoring

AI Tutor Agent

AI Quiz Generator

Recommendation cơ bản (rule-based)

Không triển khai AI tự chấm Writing/Speaking trong MVP.

XLSX/CSV → Quiz

Teacher preview/publish

Testing + deployment

Nếu còn thời gian

RAG + pgvector

Speech-to-text/Speaking

Pronunciation evaluation

ML recommendation nâng cao

Celery + Redis

Realtime notification

19. Không nên đưa vào phạm vi chính

Microservices

API Gateway

Kubernetes

gRPC

RabbitMQ / Kafka

Nhiều database

Tự train LLM từ đầu

Quá nhiều Agent/model AI

Payment

Livestream/video call

Các nội dung này chỉ nên ghi ở phần hướng phát triển nếu muốn thể hiện khả năng mở rộng.

20. Thứ tự bắt đầu

Chốt đề tài và scope

Viết requirements

Context Diagram

Use Case

ERD

Class Diagram

4 Sequence: Login, AI Tutor, AI Quiz, Upload Quiz

Figma

Django + PostgreSQL + DRF + JWT

Accounts → Courses → Learning → Quiz

React tích hợp API core

AI Tutor Agent

AI Tutor Agent → AI Quiz → Recommendation → Quiz Import

Testing → Docker/deploy → báo cáo

21. Ba luồng AI trọng tâm và một luồng nghiệp vụ khi bảo vệ

AI Tutor Agent

Student → React → Django API → AI Service → LLM → Database → React.

AI Generate Quiz

Teacher → React → Django → AI → Validate JSON → Question Service → Database → Preview → Approve.

Upload Quiz

Teacher → XLSX/CSV → Django → Parser → Validator → Quiz Builder → Database → Preview → Publish.

Personalized Learning

Student activity → Learning Analytics → Skill Score → Weak Topic → Recommendation Engine → AI explanation → Learning Path.

22. Tiêu chí hoàn thành tốt

Core E-learning ổn định

Database và ERD hợp lý

REST API + validation + permission

AI/Agent có use case thực tế và kiểm soát được output

Recommendation dựa trên dữ liệu học tập

Quiz Import có validation và preview

Có testing và xử lý lỗi

Giải thích được lựa chọn công nghệ và lý do không dùng Microservices

Có hướng phát triển nhưng không phụ thuộc vào tính năng mở rộng

23. Kết luận

Phạm vi phù hợp nhất cho đồ án cá nhân là ReactJS + TypeScript, Django REST Framework, PostgreSQL và LLM API. Django tổ chức theo Modular Monolith với Accounts, Courses, Learning, Assessments, AI, Recommendations và Quiz Import.

Ba điểm AI cốt lõi của sản phẩm là AI English Tutor Agent, AI Generate Quiz và Personalized Learning/Recommendation. Upload Quiz là chức năng nghiệp vụ hỗ trợ giáo viên, không tính là AI. Đây là phạm vi đủ lớn để có chiều sâu nhưng vẫn kiểm soát được cho một người hoàn thành.

PHẦN BỔ SUNG – ÁP DỤNG ROADMAP VÀO ĐỒ ÁN

E-learning tiếng Anh + AI | ReactJS + Django REST Framework + PostgreSQL | Modular Monolith

1. Nguyên tắc áp dụng

Roadmap gốc được thiết kế cho nhóm 5 người. Với đồ án cá nhân, giữ nguyên tư duy evidence-first, traceability và human-in-the-loop nhưng giảm số lượng task và phạm vi. Kiến trúc chính là Modular Monolith, không Microservices.

Stack: ReactJS + TypeScript, Django + Django REST Framework, PostgreSQL.

AI: LLM API cho AI Tutor và AI sinh câu hỏi; thuật toán analytics cho cá nhân hóa; parser XLSX/CSV cho Quiz Import.

React chỉ gọi Django API; Django quản lý AI provider, prompt, validation, secrets và lịch sử.

Teacher phải preview/edit/approve nội dung AI trước khi publish.

Project Vault là Single Source of Truth.

Mỗi feature quan trọng phải truy vết được Requirement → User Story → API/Code → Test → Evidence.

2. Mapping roadmap vào đồ án

| Giai đoạn | Roadmap | Áp dụng cho đồ án | Deliverable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kick-off | Tên đề tài, problem, objectives, metrics, scope, repo/vault | project-charter; README; decision-log; AI_USAGE_LOG |
| 2 | Discovery & Requirements | Persona Student/Teacher; requirements; business rules; benchmark | problem-statement; persona-jtbd; requirements; business-rules; glossary; vault-qa-benchmark |
| 3 | PRD, Prototype & UX | User flow, Figma, prototype happy path, usability test | PRD; user-flow; Figma; usability-test; design-system |
| 4 | User Stories & Technical Specs | 8–12 stories; AC; architecture; ERD; API; class/sequence/activity | user-stories; architecture; ERD; API/OpenAPI; story-specs; traceability |
| 5* | Backend Foundation | Django/DRF/PostgreSQL/JWT; Accounts; permission | backend skeleton; migrations; auth API |
| 6* | E-learning Core | Course/Chapter/Lesson/Enrollment/Progress/Quiz | core API + DB + tests |
| 7* | Frontend & Integration | React pages và tích hợp API; Student/Teacher flows | frontend MVP + integrated demo |
| 8 | AI Feature | 4 AI features; validation/fallback; eval ≥20 cases | ai-feature-spec; eval-set; AI services; evaluation-result |
| 9 | Code Review | PR/self-review; bug normalization; merge | PR evidence; code-review; bug-log |
| 10 | Testing & QA | Unit/integration/API/frontend/E2E; regression | test-strategy; test-cases; QA_REPORT; evidence |
| 11 | Security/NFR | AuthZ, validation, secrets, logging, error handling | security-checklist; nfr-report |
| 12 | Release | Docker/CI; deploy; seed data; docs | Docker; CI; demo URL; README; RUNBOOK; RELEASE; CHANGELOG; TRACEABILITY |

* Giai đoạn 5–7 là cách phân bổ đề xuất cho phần roadmap chưa xuất hiện trong bảng bạn gửi; khi có bảng chính thức của môn học, ưu tiên đối chiếu và giữ nguyên yêu cầu của môn.

3. Giai đoạn 1 – Kick-off

Chốt đề tài: Xây dựng nền tảng E-learning tiếng Anh tích hợp trí tuệ nhân tạo hỗ trợ học tập và cá nhân hóa lộ trình.

Actors: Student, Teacher, Admin.

Core value: học tập, đánh giá, AI feedback, cá nhân hóa và giảm thời gian tạo Quiz.

Definition of Done: code chạy; API có validation/permission; test luồng chính; tài liệu và evidence được cập nhật.

Success metrics: core flow end-to-end; AI Tutor và AI Quiz có eval set ≥20 case; Quiz Import parse đúng file mẫu; Recommendation có lý do dựa trên learning data.

4. Giai đoạn 2 – Discovery, Requirements & Vault

Requirements nên có ID để truy vết.

FR-001 Register/Login.

FR-002 Role-based access Student/Teacher/Admin.

FR-003 Student xem và enroll Course.

FR-004 Student học Lesson và lưu Progress.

FR-005 Student làm Quiz và xem Result.

FR-006 Student sử dụng AI English Tutor.

FR-007 Teacher quản lý Course/Lesson/Quiz.

FR-008 Teacher yêu cầu AI sinh Quiz.

FR-009 Teacher upload XLSX/CSV để tạo Quiz.

FR-010 Hệ thống phân tích learning data.

FR-011 Hệ thống tính Skill Score và Weak Topic.

FR-012 Hệ thống tạo Recommendation.

Business Rules

BR-001 Chỉ Student được enroll Course.

BR-002 Chỉ Teacher/Admin được quản lý nội dung theo permission.

BR-003 AI-generated Quiz phải validate trước khi lưu và Teacher approve trước publish.

BR-004 Student phải enroll trước khi làm Quiz của Course.

BR-005 File import sai format hoặc thiếu trường bắt buộc phải báo lỗi theo row.

BR-006 Recommendation phải có learning data và reason.

5. Giai đoạn 3 – PRD, Prototype & UX

Student happy path: Login → Home → Course → Enroll → Lesson → Quiz → Result → Recommendation.

AI Tutor: Tutor → Conversation → Question → AI response → History.

Teacher AI Quiz: Quiz → Generate with AI → Preview → Edit → Approve → Publish.

Teacher Import: Upload XLSX/CSV → Validate → Preview → Create Quiz → Edit → Publish.

Recommendation: Dashboard → Skill/Weak Topic → Recommended Course/Lesson → Continue Learning.

Prototype tối thiểu cần demo được happy path; chưa cần thiết kế mọi màn hình trước khi code.

6. Giai đoạn 4 – User Stories & Technical Specs

US-001 Student đăng nhập.

US-002 Student enroll Course.

US-003 Student hoàn thành Lesson.

US-004 Student làm Quiz và nhận điểm.

US-005 Student hỏi AI Tutor.

US-006 Teacher tạo Quiz bằng AI.

US-007 Teacher upload file Quiz.

US-008 Teacher preview/approve/publish Quiz.

US-009 Hệ thống tính Skill Score.

US-010 Student nhận Recommendation.

Mỗi story có Acceptance Criteria Given/When/Then, API, entity, test case và liên kết requirement.

7. Technical Design – sơ đồ cần có

Context Diagram – actors và hệ thống bên ngoài.

System Architecture – React, Django modules, PostgreSQL, LLM provider, file parser.

Use Case Diagram – Student/Teacher/Admin.

ERD – User, Course, Chapter, Lesson, Enrollment, Progress, Quiz, Question, Option, Attempt, AI history, Skill, Recommendation, Import Job.

Class Diagram – domain entities + service classes.

Activity Diagram – Login, Learning, Quiz, AI Tutor, AI Quiz, Personalized Learning, Quiz Import.

Sequence Diagram – Login, AI Tutor, AI Generate Quiz, Upload Quiz, Personalized Learning.

Deployment Diagram – Frontend, Backend, Database, AI provider, file storage.

8. Database & Django Modules

Modules: accounts, courses, learning, assessments, ai, recommendations, quiz_import. Tất cả chạy trong cùng Django application và dùng PostgreSQL chung.

Bảng lõi: users, roles, categories, courses, chapters, lessons, materials, enrollments, lesson_progress, quizzes, questions, options, quiz_attempts, attempt_answers, ai_conversations, ai_messages, skills, user_skill_scores, recommendations, import_jobs, import_errors.

9. Giai đoạn 8 – 4 AI/Intelligent Features

AI English Tutor

React → POST /api/v1/ai/tutor/chat → Django AITutorService → LLM → validation → lưu conversation/message → React.

AI sinh câu hỏi

Input: topic, level, quantity, type, context → LLM JSON schema → backend validation → Teacher Preview/Edit/Approve → Database → Publish.

Cá nhân hóa

Learning data → Analytics → Skill Score → Weak Topic → Recommendation. Baseline: SkillScore = 0.6 × QuizScore + 0.2 × Completion + 0.2 × RecentPerformance.

Upload Quiz

XLSX/CSV → Parser → Mapping → Validation → Group Topic → Quiz/Question/Option → Preview → Teacher Approve → Publish. File chuẩn ưu tiên parser; AI chỉ hỗ trợ semantic mapping/format không chuẩn.

10. AI Evaluation

Tạo eval-set.csv/json tối thiểu 20 case. Mỗi case gồm ID, input/context, expected criteria, actual output, pass/fail, notes. Các nhóm nên có: grammar, correction, vocabulary, relevance, JSON validity, difficulty, duplicate/invalid output, fallback.

Structured output validity

Correctness

Relevance

Safety/guardrail

Fallback khi LLM lỗi/timeout

Teacher human validation

11. Giai đoạn 9–11 – Review, QA, Security

Feature branch → Pull Request → self-review checklist → test → merge.

Backend: unit/service/serializer/API/permission tests.

Frontend: component và critical-flow tests.

E2E: Teacher upload → publish → Student làm Quiz → Result → Recommendation.

Failure path: file sai format, thiếu cột, AI timeout, AI trả JSON lỗi, user không đủ permission.

Security: JWT, authorization, input/file validation, secrets qua environment variables, dependency review, CORS.

Observability: application logging, audit cho import/publish, centralized error handling.

12. Giai đoạn 12 – Release

Docker/Compose cho môi trường demo.

Environment variables cho secrets.

Seed demo data.

CI chạy lint/test/build.

Deploy demo và smoke test.

Hoàn thiện README, RUNBOOK, RELEASE, CHANGELOG và TRACEABILITY.

13. Traceability

Ví dụ: FR-006 AI Tutor → US-005 → AC-005 → POST /api/v1/ai/tutor/chat → AITutorService → test_ai_tutor_chat → eval-set AI cases → screenshot/evidence. Áp dụng tương tự cho AI Quiz, Quiz Import và Recommendation.

14. Thứ tự thực hiện thực tế

Chốt đề tài + scope + out-of-scope.

Tạo GitHub repo + board + vault.

Viết Project Charter, Problem Statement, Objectives, Success Metrics.

Làm Persona/JTBD, Requirements, Business Rules.

Viết PRD và User Flow.

Thiết kế Figma happy path.

Viết User Stories + Acceptance Criteria.

Thiết kế Architecture + Use Case + ERD + Class + Activity + Sequence + API.

Khởi tạo Django + PostgreSQL + DRF + JWT.

Xây Accounts/Permissions → Course/Lesson → Enrollment/Progress → Quiz.

Xây React và tích hợp E-learning core.

Tích hợp AI Tutor.

Tích hợp AI Quiz + human approval.

Tích hợp Analytics + Recommendation.

Tích hợp XLSX/CSV → Quiz.

Eval AI ≥20 cases.

Code review + bug log.

Testing → Security/NFR → Docker/CI → Deploy.

Hoàn thiện report, traceability, screenshots và demo.

15. Scope kiểm soát

MVP bắt buộc

Authentication + Role

Course/Lesson

Enrollment/Progress

Quiz/Scoring

AI Tutor

AI Quiz Generator

Personalized Recommendation cơ bản

XLSX/CSV Quiz Import

Teacher preview/approve

Testing + deployment

Không làm trong MVP

Microservices

Kubernetes

API Gateway

gRPC

RabbitMQ/Kafka

Payment

Livestream

Tự train LLM

Multi-database architecture

Nếu còn thời gian

RAG + pgvector

Speech-to-text

Pronunciation evaluation

ML recommendation nâng cao

Celery + Redis

Realtime notification